附件10

2020年度预算项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新建乡镇台站运行电费（补助市县） | 项目编码 | 212010001xm20n0092 |
| 项目实施单位 | 广西广播电视技术中心 | 主管部门 | 广西壮族自治区广播电视局 |
| 资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） |
| 合计 | 400.00 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：中央 |  |
| 自治区 | 400.00 |
| 政府性基金 |  |  |
| 其他资金 |  |  |
| 项目概况 | 项目概况：该项资金为补助223座乡镇无线发射台站的电费及日常维护经费，每个台站平均1.8万元，共400万元，资金按台站属地下拔到各市县局实施。立项依据：根据国务院办公厅《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（国办发〔2016〕20号）文件精神，按照分级负责原则，中央和地方各级人民政府分别负责本级无线发射台（站）、转播台（站）、监测台（站）等广播电视公共设施和机构的建设改造和运行维护资金。本项目223座乡镇台站未纳入中央广播电视节目无线数字化覆盖工程，由自治区本级财政补助解决部分经费。 必要性：保障223座乡镇无线发射台站基本电费，维持台站基本正常运行和播出；使乡镇台站覆盖服务地区的群众正常收听收看广播电视节目；传播党和政府的声音，丰富人民群众精神文化生活。 |
| 项目起始时间 | 2020.1 | 项目终止时间 | 2020.12 |
| 项目实施进度 | 2020年2月预算批复后将补助资金下拨到相关市县文广旅局；各市县文广旅局按时间节点支付电费，对台站基础设施进行基本日常巡检。 |
| 年度绩效目标 | 保障223座乡镇无线发射台站正常运行和播出，保障乡镇台站覆盖地区的群众正常收听收看广播电视节目。 |
| 自评得分（满分100分） | 99 | 预算执行率%（10分） | 10 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成 | 未完成 | 指标得分 |
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 乡镇台站维护数量 | 223座乡镇台站 | 223座乡镇台站 |  | 20 |
| 产出质量 | 发射机满功率度  | 100% | 100% |  | 10 |
| 产出时效 | 满时间度：每座台站每天完成19个小时规定播出时间。 | 100% | 100% |  | 10 |
| 产出成本 | 每座台站补助电费1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |  | 10 |
| 效果指标（30分） | 经济效益 |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 1.覆盖乡镇台站数 2.免费播出节目数 | 1.223座 2.播出6套调频广播、10套地面数字电视节目（如县无自办广播节目则播出5套调频广播和10套地面数字电视节目） | 1.223座 2.播出6套调频广播、10套地面数字电视节目（如县无自办广播节目则播出5套调频广播和10套地面数字电视节目） |  | 20 |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 长期持续影响 | 良好 | 良好 |  | 10 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） |  | 群众免费收听收看广播电视信号满意度 | ≥90% | 95% |  | 9 |